专项资金预算绩效运行跟踪监控管理表

（ 2018年度）

填报单位：（盖章）东安县交通运输局                              金额单位：万元

| 单位 | 东安县交通运输局 |  |  | 单位负责人 |  |  | 唐久梅 |  |  |  |  | 项目资金 |  |  | 1583.2974 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 农村公路改造及养护 |  |  | 项目负责人 |  |  | 杨松平 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 15674686279 |
| 项目资金 |  | 总投资额 |  | 财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自有资金 |
|  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省级 |  |  | 市级 | 县级 |  |  |  | 主管部门 |  |
|  | 安排资金 | 1583.2974 |  | 1583.2974 |  | 703.25 |  |  |  | 880.0474 |  |  |  |  |  |
|  | 到位资金 | 908.3 |  | 908.3 |  | 370.8 |  |  |  | 537.5 |  |  |  |  |  |
| 项目计划期限 |  |  |  |  |  | 跟踪期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 管 理 情 况 | 是否制定了项目实施管理办法 |  |  |  |  | 是 □√ |  |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否采用招投标制 |  |  |  |  | 是 □√ |  |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否执行政府采购制 |  |  |  |  | 是 □√ |  |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否采取了信息公示制 |  |  |  |  | 是 □√ |  |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否签订了项目责任书或合同书 |  |  |  |  | 是 □√ |  |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否制定项目资金管理办法 |  |  |  |  | 是 □√ |  |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否专账管理 |  |  |  |  | 是 □√ |  |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 有无竣工验收制度 |  |  |  |  | 有 □√ |  |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
|  | 有无竣工结算制度 |  |  |  |  | 有 □√ |  |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
|  | 有无资产管理办法 |  |  |  |  | 有 □√ |  |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
| 项目绩效完 成情况 项 目 绩 效 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  | 目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 产出目标 | 数量 | 公路养护2291公里，危桥5座，安保259公里 |  |  |  |  |  |  |  | 2291公里，100% |  |  |  |  |
|  |  | 质量 | 县乡公路优良率95%，村道优良率86% |  |  |  |  |  |  |  | 95%，86% |  |  |  |  |
|  |  | 时效 | 1年 |  |  |  |  |  |  |  | 1年 |  |  |  |  |
|  |  | 成本 | 1583.2974 |  |  |  |  |  |  |  | 1583.2974 |  |  |  |  |
|  | 效益目标 | 经济效益 | 处置好路面病害，整理好路肩，清理水沟，修复水毁。保质保量完成好公路养护任务 |  |  |  |  |  |  |  | 保质保量，节约成本较好的完成好公路养护任务 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 确保公路路容路貌良好 |  |  |  |  |  |  |  | “畅、洁、绿、美”的公路路容路貌，方便群众出行 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 确保公路路容路貌良好 |  |  |  |  |  |  |  | “畅、洁、绿、美”的公路路容路貌 |  |  |  |  |
| 资 金 使 用 情 况 | 支出明细项目 |  | 支出数额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目关联性支出 |  |  |  |  | 非关联性支出 |  |  |  |  | 支出小计 |  |  |
|  | 农村公路打草，水沟整修等 |  | 312.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312.26 |  |  |
|  | 公路维修 |  | 35.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.34 |  |  |
|  | 危桥改造 |  | 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373 |  |  |
|  | 安保工程 |  | 197.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.7 |  |  |
|  | 合计 |  | 918.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 918.3 |  |  |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | 1、农村公路养护工作环境较差，工作任务重，遍布广； 2、公路建设及养护整体绩效有待进一步提高。 3、公路建设及养护专项资金预算配套的力度和公路建设及养护经费的实际需求不协调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改措施及建议 | 1、加大投入，提高养护标准化程度，提高养护机械化程度，减小养护职工劳动强度。 2、为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施等。推进公路建设和养护工作，加强管理。提高绩效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：   席秋凤                          填报日期：2018年8月13日