东安县紫水湿地公园管理局专项资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况简介，

东安县紫水湿地公园管理局为2018年新成立的全额拨款的事业单位，实有在职干部职工6人。县紫水湿地公园管理局机构设置：设立综合室、宣教室、监测室、旅游室四个办公室。主要职能：1、惯彻执行国家有关湿地公园的法律、法规、方针、政策；2、制定湿地公园建设规划和项目设计，组织开发湿地公园建设；3、保护和合理开发利用湿地公园的自然环境、自然资源和森林景观资源；4、调查自然资源并建立档案；5、开展社区共管和湿地保护知识宣传教育；6、承办上级交办的其他工作。

2018年安排的专项资金有公园维护费20万元，管理站监测运行经费20万元、巡逻车艇专项设备经费10万元。资金来源于预算内资金安排。

（二）项目绩效目标。对湿地公园进行实时维护，监测。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金）到位情况：截止2018年12月，县级预算安排湿地巡护、维护、监测资金50万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。

截止2018年12月，湿地保护专项资金实际使用40万元，有10万元巡逻车艇购置没使用到位。

（三）项目资金管理情况分析，根据《中华人民共和国预算法》的要求，我局严格按照要求，组织申报、评审、下达和公示、公开。

三、项目组织实施情况

工程建设严格按政策执行，达到公开招投标的项目全部实行招投标、没有达到公开招投标的项目，按政策要求进行政府采购。对合同、资金，进度进行严格管理，对有关人员实行终身负责制

四、项目绩效情况

2018年，我局利用专项资金，全力推进湿地公园管理建设

**1、全面开展湿地科普宣教。**一是完成了湿地宣教中心、湿地宣教长廊以及标识标牌、界碑界桩的设计工作，建设资金预算已通过了财政评审。二是在东安县人民政府网站设立了紫水国家湿地公园子网站，开通了微信公众号、建立了微信工作群。设计评选出了紫水国家湿地公园的LOGO标志。目前，微信公众号、网站更新及时，运转正常。三是利用世界湿地日、世界水日、爱鸟周、世界环境日等时间节点开展湿地知识宣传活动。一是发放了《湿地保护倡议书》《东安紫水国家湿地公园简介》等宣传单5000余份；二是组织宣传车在县城进行了巡回宣传。三是开展了“洁河运动”，组织4艘船只打捞紫水河面漂浮物，50余名志愿者清理沿岸垃圾。四是在体育坪广场展示了精美的湿地公园摄影作品。四是确定了明德学校、舜德学校为湿地自然学校共建单位，茶亭社区为湿地共建共管单位。并与学校和社区合作组织了相应的宣教活动。组织了创建“湿地自然学校”暨“保护紫水湿地、争当民间巡河员、我是河小青”万人签名宣传活动。邀请湿地专家在明德学校、舜德学校授课12节次，向学校赠送课件20件次，参与听课师生达1000余人。五是组织开展了紫水河风光摄影活动，与县摄影家协会合作，共收集紫水河风光照150余幅，其中筛选出了优秀作品80余幅。

**2、切实开展日常管理湿地保护及恢复工作。**一是根据《东安紫水国家湿地公园管理办法》，开展一周一巡查，及时制止和依法打击破坏湿地行为。目前，排查发现紫水河网箱养鱼、近岸养猪养鸡、污水直排等违规行为14起，并积极与县河长办对接，违规行为已移交相关职能部门整治查处，紫水湿地环境综合治理工作初见成效。二是确定了在白牙市镇大江口村开展湿地保护与恢复工程项目并做好了规划设计。现建设资金预算已提交财政评审。

**3、开展科研监测工作。**一是对整个紫水河流域进行了一次全面彻底的踏查，制定了监测工作方案，明确了监测路线和监测布点，确定了监测内容，整个监测工作在10月中旬全面启动。二是购置了一批巡逻监测设备。根据监测需要，现已购回了一批望远镜、照相机、测距仪、无人机等监测设备

五、其他需要说明的问题

因湿地公园迎接省有关单位验收，有10万元专项资金未用

下一步打算采购巡逻车艇，加大对湿地公园的监测，维护

东安县紫水湿地公园管理局

2018年12月6日