预算绩效运行跟踪监控管理表

（ 2018年度）

填报单位：（盖章）                                                  金额单位：万元

| 单位 | 舜管局 |  |  | 单位负责人 |  |  | 周云喜 |  |  |  | 项目资金 |  |  | 232 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 美丽机关建设 |  |  | 项目负责人 |  |  | 周云喜 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 4611229 |
| 项目资金 |  | 总投资额 |  | 财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自有资金 |
|  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省级 |  |  | 市级 | 县级 |  |  | 主管部门 |  |
|  | 安排资金 | 232 |  | 159 |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  | 73 |
|  | 到位资金 | 232 |  | 159 |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  | 73 |
| 项目计划期限 |  | 一年 |  |  |  | 跟踪期限 |  |  |  |  |  |  | 一年 |  |
| 项 目 管 理 情 况 | 是否制定了项目实施管理办法 |  |  |  |  | 是 √ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否采用招投标制 |  |  |  |  | 是 √ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否执行政府采购制 |  |  |  |  | 是 √ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否采取了信息公示制 |  |  |  |  | 是 √ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否签订了项目责任书或合同书 |  |  |  |  | 是 √ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否制定项目资金管理办法 |  |  |  |  | 是 √ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否专账管理 |  |  |  |  | 是 □ |  |  |  |  |  |  | 否 √ |  |
|  | 有无竣工验收制度 |  |  |  |  | 有 √ |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
|  | 有无竣工结算制度 |  |  |  |  | 有 √ |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
|  | 有无资产管理办法 |  |  |  |  | 有 √ |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
| 项目绩效完 成情况 项 目 绩 效 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 绩效目标 |  |  |  |  |  |  | 目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 产出目标 | 数量 | 一栋办公楼改造，宿舍楼改造，食堂和会场改造，附属设施建设 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 质量 | 按照合同要求 |  |  |  |  |  |  | 96% |  |  |  |  |
|  |  | 时效 | 一年 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 成本 | 232万 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  | 效益目标 | 经济效益 | 无经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 提升形象 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 宣传环保做先卒 |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  |
| 资 金 使 用 情 况 | 支出明细项目 |  | 支出数额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目关联性支出 |  |  |  |  | 非关联性支出 |  |  |  | 支出小计 |  |  |
|  | 办公楼改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.6 |  |  |
|  | 宿舍楼改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.6 |  |  |
|  | 食堂和会场改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.6 |  |  |
|  | 三线下地及附属设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.2 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 |  |  |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | 考虑资金来源，按设计具体实施中有修改方案，实际成本比设计成本有缩减，工程完工效果达不到预计效果，但总体算是比较理想。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改措施及建议 | 就目前的改造主体部分投入必须按照设计实施，不许减料。外部其他可采取续项实施，待缓解资金压力，逐步完善。总体布局的蓝图必须坚持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                                           填报日期：