预算绩效运行跟踪监控管理表

（   2018 年度）

填报单位：（盖章）  东安县公路局                                      金额单位：万元

| 单位 | 东安县公路局 |  |  | 单位负责人 |  |  | 陈明满 |  |  |  | 项目资金 |  |  | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 干线公路日常养护 |  |  | 项目负责人 |  |  | 邓小吉 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 18974628166 |
| 项目资金 |  | 总投资额 |  | 财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自有资金 |
|  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省级 |  |  | 市级 | 县级 |  |  | 主管部门 |  |
|  | 安排资金 | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  | 到位资金 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 项目计划期限 |  |  |  |  |  | 跟踪期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 管 理 情 况 | 是否制定了项目实施管理办法 |  |  |  |  | - 是 □ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否采用招投标制 |  |  |  |  | 是 □ |  |  |  |  |  |  | - 否 □ |  |
|  | 是否执行政府采购制 |  |  |  |  | - 是 □ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否采取了信息公示制 |  |  |  |  | - 是 □ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否签订了项目责任书或合同书 |  |  |  |  | - 是 □ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否制定项目资金管理办法 |  |  |  |  | - 是 □ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否专账管理 |  |  |  |  | - 是 □ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 有无竣工验收制度 |  |  |  |  | - 有 □ |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
|  | 有无竣工结算制度 |  |  |  |  | - 有 □ |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
|  | 有无资产管理办法 |  |  |  |  | - 有 □ |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
| 项目绩效完 成情况 项 目 绩 效 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 绩效目标 |  |  |  |  |  |  | 目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 产出目标 | 数量 | 273.171公里公路 |  |  |  |  |  |  | 273.171公里公路 |  |  |  |  |
|  |  | 质量 | 省道优良路率96%，县乡道优良路率87.7% |  |  |  |  |  |  | 96%, 84.7% |  |  |  |  |
|  |  | 时效 | 12个月 |  |  |  |  |  |  | 12个月 |  |  |  |  |
|  |  | 成本 | 350万元 |  |  |  |  |  |  | 350万元 |  |  |  |  |
|  | 效益目标 | 经济效益 | 处置好路面病害，整理好路肩，清理水沟，修复水毁。保质保量完成好公路养护任务 |  |  |  |  |  |  | 保质保量，节约成本较好的完成好公路养护任务 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 确保公路路容路貌良好 |  |  |  |  |  |  | “畅、洁、绿、美”的公路路容路貌 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 确保公路路容路貌良好 |  |  |  |  |  |  | “畅、洁、绿、美”的公路路容路貌 |  |  |  |  |
| 资 金 使 用 情 况 | 支出明细项目 |  | 支出数额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目关联性支出 |  |  |  |  | 非关联性支出 |  |  |  | 支出小计 |  |  |
|  | 公路沿线打草、修水沟等人工费 |  | 61.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.24 |  |  |
|  | 公路修补路面砂石费等 |  | 42.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.6 |  |  |
|  | 公路养护沥青灌缝等材料费 |  | 31.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.02 |  |  |
|  | 公路养护机械使用费等 |  | 30.34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.34 |  |  |
|  | 其他间接费 |  | 36.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.8 |  |  |
|  | 合计 |  | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 |  |  |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | 1、养护人员处于最基层，工作环境较差，工作任务较重，属于重体力劳动，但待遇不高，部分养护人员对工作缺乏热情，工作积极性、主动性不高； 2、养护整体绩效有待进一步提高。 3、公路养护专项资金预算配套的力度和公路养护经费的实际需求不协调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改措施及建议 | 1、加大投入，提高养护标准化程度，提高养护机械化程度，减小养护职工劳动强度。 2、为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。推进公路养护市场化外包，加强外包管理。提高养护绩效 3、建议县财政提高农村公路养护资金配套总额。 4、建议县财政增加国省干线公路养护专项资金预算投入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：     潘明娥                                填报日期：2018年   月   日