预算绩效运行跟踪监控管理表

（    2018年度）

填报单位：（盖章）                                                  金额单位：万元

| 单位 | 东安县农业综合开发办公室 |  |  | 单位负责人 |  |  | 陈荣 |  |  |  | 项目资金 |  |  | 1317 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 紫溪市镇五里牌高标准农田建设项目 |  |  | 项目负责人 |  |  | 蒋晓春 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 17769261699 |
| 项目资金 |  | 总投资额 |  | 财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自有资金 |
|  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省级 |  |  | 市级 | 县级 |  |  | 主管部门 |  |
|  | 安排资金 | 1317 |  |  | 826 | 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 到位资金 | 1317 |  |  | 826 | 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目计划期限 |  |  |  |  |  | 跟踪期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 管 理 情 况 | 是否制定了项目实施管理办法 |  |  |  |  | 是 □ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否采用招投标制 |  |  |  |  | 是 □ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否执行政府采购制 |  |  |  |  | 是 □ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否采取了信息公示制 |  |  |  |  | 是 □ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否签订了项目责任书或合同书 |  |  |  |  | 是 □ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否制定项目资金管理办法 |  |  |  |  | 是 □ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否专账管理 |  |  |  |  | 是 □ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 有无竣工验收制度 |  |  |  |  | 有 □ |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
|  | 有无竣工结算制度 |  |  |  |  | 有 □ |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
|  | 有无资产管理办法 |  |  |  |  | 有 □ |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
| 项目绩效完 成情况 项 目 绩 效 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 绩效目标 |  |  |  |  |  |  | 目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 产出目标 | 数量 | 建设农田7700亩 |  |  |  |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |
|  |  | 质量 | 按项目书完成工程 |  |  |  |  |  |  | 验收合格 |  |  |  |  |
|  |  | 时效 | 按工程进度推进工作 |  |  |  |  |  |  | 进度合格，不滞后 |  |  |  |  |
|  |  | 成本 | 按工程预算控制成本 |  |  |  |  |  |  | 未超标 |  |  |  |  |
|  | 效益目标 | 经济效益 | 项目区农民纯收入总额增加168万元，农民年人均收入增加440元。经济内部收益率13.06%，经济净现值465万元，经济效益费用比1：1.354 |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 为地方农业发展提拱有利保障 |  |  |  |  |  |  | 好 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 将明显改善区域生态环境，推动区域生态环境的法理步伐。 |  |  |  |  |  |  | 无生态破坏现象。 |  |  |  |  |
| 资 金 使 用 情 况 | 支出明细项目 |  | 支出数额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目关联性支出 |  |  |  |  | 非关联性支出 |  |  |  | 支出小计 |  |  |
|  | 管理费 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |
|  | 工程管护费 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  | 勘测设计费 |  | 25.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |  |  |
|  | 监理费 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |
|  | 工程成本 |  | 1229.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229.4 |  |  |
|  | 合计 |  | 1317 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1317 |  |  |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | 加强项目设计编制工作，把基础工作做扎实。 加强实施管理，进一步提高项目管理水平，明确项目建设现场指挥部相关人员的职责，规范施工管理的程序和要求。 严格控制项目计划调整，规范计划调整的审批申报程序。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改措施及建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                                           填报日期：