东安县大庙口镇南溪花海公路

工程施工

发 包 文 件

（项目专用本）

发 包 人：东 安 县 公 路 管 理 站

代理机构：湖南中技项目管理有限公司

二 ○ 一 九 年 九 月

总  说  明

一、本项目专用本仅适用于东安县大庙口镇南溪花海公路工程施工。

二、本项目专用本是根据国家九部委《标准施工招标文件》以及交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）为基础，根据《东安县国家规模标准以下使用国有资金投资工程建设项目交易管理办法》等文件要求，结合本地区及本项目特点和实际需要编制的项目专用本。本项目专用本必须与《标准施工招标文件》、《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）配套使用，单独使用无效。

三、《标准施工招标文件》、《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）由承包人自备，当本项目专用本与《标准施工招标文件》、《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）不一致时，以本项目专用本为准。

四、本项目专用本中所有复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，所有身份证均指第二代身份证，所有时间均指北京时间，所有货币单位均指人民币元。

总  目  录

| 篇 号 | 名 称 | 页 号 |
| --- | --- | --- |
|  | 第 一 卷 |  |
| 第一章 | 交易公告 | 4 |
| 第二章 | 承包人须知 | 8 |
| 第三章 | 评审办法（合理定价评审抽取法） | 17 |
| 第四章 | 合同条款及格式 | 21 |
| 第五章 | 合理定价的工程量清单 | 33 |
|  | 第 二 卷 |  |
| 第六章 | 图纸(另册) | 39 |
|  | 第 三 卷 |  |
| 第七章 | 技术规范(另册) | 40 |
| 第八章 | 工程量清单计量规则（另册） | 41 |
|  | 第 四 卷 |  |
| 第九章 | 承包文件格式 | 42 |

第 一 卷

第一章  交易公告

第二章  承包人须知

第三章  评审办法

第四章  合同条款及格式

第五章  合理定价的工程量清单

第一章  交易公告

第一章  交易公告

东安县大庙口镇南溪花海公路工程施工交易公告

1.发包条件

东安县大庙口镇南溪花海公路工程项目（以下简称“本项目”）的施工图设计已由东安县交通运输局以东交发[2018]53号批复，交易发包的实施方案已批准，发包人为东安县公路管理站，建设资金来源于国省补助及市县补助资金。根据《东安县国家规模标准以下使用国有资金投资工程建设项目交易管理办法》文件规定，湖南中技项目管理有限公司受发包人委托，现对本项目的施工采用资格后审方式进行公开发包交易。

2.项目概况与发包范围

本项目属于农村公路，连接东安县大庙口镇南溪村，为南溪花海旅游景点服务。项目起点接X026线，沿小溪而上至南溪村，再从老路返回，终点接X026线，项目路线全长1.589公里（其中新建0.655km，老路利用0.934km），按四级公路标准建设，设计时速为20km/h，采用沥青混凝土路面结构，新建路段路基宽6.5米，路面宽5米，老路段按现有路宽。

本项目交易发包价格为2418854.00元。

本项目分1个标段，发包交易范围为东安县大庙口镇南溪花海公路工程的施工，详见设计图纸及工程量清单。

本项目计划工期60日历天，质量要求达到验收合格标准。

3.承包人资格要求

3.1 本次交易发包要求承包人具备独立企业法人资格，持有有效的营业执照和安全生产许可证，具有公路工程施工总承包叁级及以上资质，近3年内至少独立完成过一项公路工程施工的业绩（合同金额在 200 万元及以上；工程内容需涵盖路基与沥青路面等工程内容，承包单位的业绩将通过查询交通运输部或湖南省交通运输厅公路建设市场信用信息管理系统中的业绩信息进行确认），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

承包人应属于记录在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中或湖南省交通运输厅“湖南省公路水路建设与运输市场信用信息服务网”中的施工资质企业名录，且承包人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。湖南省外企业按照省住房和城乡建设厅湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询结果为准）或具有湖南省住房和城乡建设厅核发的入湘施工登记证（在有效期内）。

3.2项目经理（项目负责人）必须具备公路工程专业贰级及以上注册建造师资质，并具有交通行业行政主管部门核发的B类安全生产考核合格证书且无在建工程；拟任项目总工（项目技术负责人）必须具备公路工程及相关专业中级及以上技术职称，并具有交通行业行政主管部门核发的B类安全生产考核合格证书且无在建工程；同时提供2019年5月1日起至投标截止时间止连续3个月由交易响应单位购买了劳动保障部门的社会养老保险。

3.3本次交易发包不接受联合体。

3.4与发包人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加交易。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加交易，否则相关交易均无效。

3.5在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；在“信用中国”网站中被列入失信被执行名单的承包人，不得参加交易。

3.6最近一个信用评价周期被湖南省交通运输厅评为D级、最近两个信用评价周期连续被湖南省交通运输厅评为C级、最近三个信用评价周期连续被湖南省交通运输厅评为B级及以下信用等级的承包人，不得参加交易。

4.发包文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请即日起自行在东安县人民政府网站下载招标文件，在网站下载的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力。

4.2招标文件、设计图纸等资料售价800元，递交投标文件时一同缴纳。

4.3潜在承包人对招标文件有疑问或异议的，应在投标截止时间3天前将疑问或异议以电子邮件方式发至邮箱（24885337@qq.com），过期不予受理。对投标人提出的疑问或异议，招标人在收到疑问或异议之日及时作出答复，答疑文件及修改澄清文件在东安人民政府网站上发布，投标人自行查阅。请获得招标文件的所有投标人自行关注，恕不另行通知，如有遗漏，招标人概不负责。

5.承包文件的递交

5.1承包文件递交的截止时间（交易截止时间，下同）为2019年 10 月 10 日 15 时 00 分（北京时间），承包人应于当日交易截止时间前将承包文件递交至  湖南省永州市东安县交通运输局5楼会议室（地址：东安县白牙市镇红岭花园路） 。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的承包文件，发包人将拒收。

5.3交易参与单位必须由企业法定代表人或项目经理到场参加交易，否则视为放弃，本项目不接受由法定代表人担任项目负责人。

6.评审办法

本项目采用合理定价评审抽取法，资格审查方式为资格后审。若递交承包文件的承包人超过15家（含15家）时，则先从所有递交承包文件的承包人中随机抽取7家入围，评审委员会对入围承包人进行合格性评审后，再从评审委员会评审合格的承包人中随机抽取承包候选人。

7.发布交易公告的媒介

本次交易公告在东安县人民政府网站(http://www.da.gov.cn)上发布。

8.行政监督

本项目接受行业行政主管部门或其委托的监管机构监督。

9.联系方式

发 包 人：东安县公路管理站

地    址：东安县白牙市镇红岭花园路

联 系 人：蒋先生

电    话：13907464606

代理机构：湖南中技项目管理有限公司

地    址：永州市零陵区风荷路89号

联 系 人：沈先生

电    话：15973113467

第二章  承包人须知

# 第二章  承包人须知

一、承包人须知前附表

| 条款号 |  | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 发包人 | 名 称：东安县公路管理站 地 址：东安县白牙市镇红岭花园路 联系人：蒋先生 电 话：13907464606 |  |
| 1.1.3 |  | 代理机构 | 名 称：湖南中技项目管理有限公司 地 址：永州市零陵区风荷路89号 联系人：沈先生 电 话：15973113467 |  |
| 1.1.4 |  | 项目名称 | 东安县大庙口镇南溪花海公路工程 |  |
| 1.1.5 |  | 建设地点 | 东安县大庙口镇南溪村 |  |
| 1.2.1 |  | 资金来源及比例 | 国省补助及市县补助资金 |  |
| 1.2.2 |  | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.3.1 |  | 发包交易范围 | 东安县大庙口镇南溪花海公路工程的施工，详见设计图纸及工程量清单。 |  |
| 1.3.2 |  | 计划工期 | 计 划 工 期：60日历天 计划开工日期：2019年10月20日（具体时间以开工令为准） |  |
| 1.3.3 |  | 质量要求 | 合格 |  |
| 1.3.4 |  | 安全目标 | 工程施工过程中无财产损失和人员伤亡事故 |  |
| 1.4.1 |  | 承包人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 业绩要求：见附录2 信誉要求：见附录3 项目经理和项目总工资格：见附录4 |  |
| 1.4.2 |  | 是否接受联合体 | 不接受 |  |
| 1.4.3 |  | 承包人不得存在的其他关联情形 | / |  |
| 1.4.4 |  | 承包人不得存在的其他不良状况或不良信用 | / |  |
| 1.9.1 |  | 踏勘现场 | 不组织 |  |
| 1.10.1 |  | 预备会 | 不召开 |  |
| 1.10.2 |  | 承包人在预备会前提出问题 | 时间：/ |  |
|  |  |  | 形式：/ |  |
| 1.10.3 |  | 发包人书面澄清的时间 | 时间：递交承包文件截止之日 3 天前 |  |
|  |  |  | 形式：书面形式 |  |
| 1.11.1 |  | 分包 | 不允许 |  |
| 1.12 |  | 响应和偏差 | 重大偏差不允许，允许细微偏差（见评标办法） |  |
| 2.1 |  | 构成发包文件的其他材料 | 发布的各种澄清、修改、补遗文件（如有） |  |
| 2.2.1 |  | 承包人要求澄清发包文件 | 时间：递交承包文件截止之日 3 天前 |  |
|  |  |  | 形式：电子邮件形式发送给代理机构 |  |
| 2.2.2 |  | 发包文件澄清发出的形式 | 在发布公告的媒体上发布 |  |
| 2.3.1 |  | 发包文件修改发出的形式 | 在发布公告的媒体上发布 |  |
| 3.1.1 |  | 承包文件密封形式 | 单信封 |  |
| 3.1.1 |  | 构成承包文件的其他材料 | 评审期间的书面澄清、说明和补正 |  |
| 3.2.1 |  | 增值税税金的计算方法 | 一般计税方法 |  |
| 3.2.1 |  | 工程量清单的填写方式 | 由承包人按照发包人提供的合理定价工程量清单在承包文件中签字盖章确认。 |  |
| 3.2.3 |  | 报价方式 | 承包人响应发包人合理定价清单中的单价和总额价 |  |
| 3.2.6 |  | 是否接受调价函 | 否 |  |
| 3.2.8 |  | 最高投标限价 | 不适用，响应发包人合理定价清单中的单价和总额价即可 |  |
| 3.2.9 |  | 报价的其他要求 | 无 |  |
| 3.3.1 |  | 有效期 | 自承包人提交承包文件截止之日起计算90天 |  |
| 3.4.1 |  | 交易保证金 | 1.交易保证金的金额：人民币肆万元整（￥40000.00元） 2.交易保证金的形式：银行电汇 3.交易保证金应从基本账户转出，在交易截止时间之前能划到发包人指定的账户上，否则视为无效。 发包人指定接受保证金的账户名称、开户银行及账号如下： 收款单位：湖南中技项目管理有限公司 开户银行：兴业银行长沙湘府路支行 银行帐号：3682 5010 0100 0044 51 注明：东安南溪花海公路保证金 4.发包人与承包人签订合同后5个工作日内，向未中标的承包人无息退还到承包人缴纳投标保证金的账户上。 |  |
| 3.4.3 |  | 交易保证金的 利息计算原则 | 不适用 |  |
| 3.4.4 |  | 其他可以不予退还保证金的情形 | （1）承包人不接受依据评审办法的规定对其承包文件中细微偏差进行澄清和补正的； （2）承包人提交了虚假资料的； （3）违规违法被查处的。 |  |
| 3.5 |  | 资格审查资料的 特殊要求 | 无 |  |
| 3.5.2 |  | 近年财务状况的年份要求 | 不适用 |  |
| 3.5.3 |  | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近3年（按交易截止时间之日起往前推算） |  |
| 3.6.1 |  | 是否允许递交备选交易方案 | 不允许 |  |
| 3.7.4 |  | 承包文件副本份数 及其他要求 | 承包文件副本份数：2份，即承包文件一正两副。 是否要求提交电子版文件：否。 其他要求：无。 |  |
| 3.7.5 |  | 装订的其他要求 | 承包文件正本与副本应分别装订（胶装）成册（A4纸幅），并编制目录、并且自目录起（含目录，以阿拉伯数字“1”开始）逐页标注连续页码。 |  |
| 4.1.2 |  | 封套上应载明的信息 | 承包文件内层封套（正本/副本）： 承包人地址： 承包人名称： 承包人联系人： 承包人联系电话： 发包人地址： 发包人名称： 承包文件外层封套： 发包人地址：东安县白牙市镇红岭花园路 发包人名称：东安县公路管理站 东安县大庙口镇南溪花海公路工程施工 承包文件 在2019年 月 日 时 分（北京时间）前不得开启 |  |
| 4.2.2 |  | 递交承包文件的地点 | 东安县交通运输局5楼会议室 |  |
| 4.2.3 |  | 是否退还承包文件 | 否 |  |
| 5.1 |  | 交易时间和地点 | 交易时间：同交易截止时间（见交易公告） 交易地点: 同递交承包文件的地点（见交易公告） |  |
| 5.2.1 |  | 交易程序 | 原文修改为： 5.2.1 主持人按下列程序进行： （1）宣布开标交易会议纪律； （2）公布在交易截止时间前递交承包文件的承包人名称； （3）查验承包人是否派法定代表人或授权委托人持本人身份证到场； （4）宣布监督人、唱标人、记录人等有关人员姓名； （5）检查承包文件的密封情况； （6）宣布承包文件开标唱标顺序：随机 （7）开标：公布唱标人名称、保证金递交情况、响应合理定价情况、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； （8）承包人代表、发包人代表、监督人、记录人等有关人员在开标交易记录上签字确认； （9）开标交易会议结束。 |  |
| 6.1.1 |  | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成：3人 专家确定方式：从相应专家库中随机抽取 |  |
| 6.3.2 |  | 评审委员会推荐承包候选人的人数 | 评审委员会推荐1～3名承包候选人 |  |
| 7.1 |  | 承包候选人公示媒介 及期限 | 公示媒介：同交易公告发布媒介一致 公示期限：3日 公示的其他内容： / |  |
| 7.4 |  | 是否授权评审委员会确定承包人 | 否 |  |
| 7.5 |  | 中标通知书和结果通知发出的形式 | 书面形式 |  |
| 7.6 |  | 中标结果公告媒介 及期限 | 不适用 |  |
| 7.7.1 |  | 履约保证金 | 履约保证金金额： 10 %签约合同价 履约担保形式：银行保函或现金 出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行支行及以上 |  |
| 8.5.1 |  | 监督部门 | 监督部门：东安县交通运输局 地 址：东安县白牙市镇红岭花园路 |  |
| 9 |  | 是否采用 电子招标投标 | 否 |  |
| 需要补充修改的其它内容: |  |  |  |  |
| 4.2.6 | 原文无 |  |  | 增加4.2.6款： 发包人通知延后交易时间为原定交易截止时间2天前。 |
| 6.1 | 评 审 |  |  | 6.1.2款末增加： 所有参与评审的人员应仔细阅读并签订《评审工作承诺书》。 |
| 8.4 | 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求 |  |  | 款末增加：参与现场监督的工作人员应签署《监督证明》。 |
| 8.5 | 投 诉 |  |  | 8.5.1款末增加： 证明材料应满足国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2004年11号令）的要求，对实名、附有投诉人地址及有效联系方式、被投诉人的名称、地址及有效联系方式、投诉事项的基本事实及有效线索和相关证明材料的投诉举报由招标投标监督部门自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。 投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段或者渠道取得证明材料，以阻碍招标投标活动正常进行为目的恶意提出异议或投诉的，招标投标监督部门予以驳回并通报，将按公路施工企业信用行为评价标准，在其诚信系统评分中扣20分/次（GLSG1-9），给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 10.1 | 发包人的合理定价为人民币贰佰肆拾壹万捌仟捌佰伍拾肆元整（￥2418854.00元） |  |  |  |
| 10.2 | 发包人特别提醒本项目的工程款支付方式将按东安县相关部门现行规定执行。 |  |  |  |
| 10.3 | 承包单位法定代表人或授权委托人（拟任的项目经理）必须携带本人第二代身份证原件按时到场并签到出席开标交易会议,否则视为放弃。 承包人必须在交易截止时间前递交下列证件和资料原件，以供资格后审查验： （1）营业执照； （2）资质证书（或可通过二维码查询相关信息的资质证书复印件）； （3）安全生产许可证； （4）项目经理、项目总工相关证件（职称证、建造师证、B证）及社保； （5）保证金递交凭证和基本账户开户许可证； （6）省外建筑企业入湘登记（省外企业提供）； （7）类似项目业绩证明（中标通知书、合同协议书、工程交竣工验收证书等）。 |  |  |  |

附录1    资格审查条件（资质条件）

施 工 企 业 资 质 等 级 要 求

具有独立法人资格，持有有效的营业执照、安全生产许可证和基本账户开户许可证。 湖南省外企业按照省住房和城乡建设厅湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询结果为准）或具有湖南省住房和城乡建设厅核发的入湘施工登记证（在有效期内）。 具有公路工程施工总承包叁级及以上资质。

注：1.承包文件相应位置应附企业法人营业执照副本全本的复印件，施工资质证书副本全本的复印件，安全生产许可证副本全本的复印件，基本账户开户许可证的复印件，以上证件的每一页均应加盖单位公章。

2.持有湖南省以外行政区域登记注册的《企业法人营业执照》的承包人，还需附入湘企业基本情况登记网上打印件或《省外建筑业企业入湘施工登记证》的复印件（并加盖单位公章）。

附录2  资格审查条件（业绩最低要求）

业 绩 要 求

近3年内至少独立完成过一项公路工程施工的业绩（合同金额在 200 万元及以上，承包单位的业绩将通过查询交通运输部或湖南省交通运输厅公路建设市场信用信息管理系统中的业绩信息进行确认）。

注：1.承包人必须提供《近年完成类似项目情况表》，表后须附类似项目业绩的中标通知书和合同协议书，以及由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书的复印件以及网站业绩截图。

2.如近年来，承包人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附录3   资格审查条件（信誉要求）

信 誉 要 求

在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；在“信用中国”网站中被列入失信被执行名单的承包人，不得参加投标。 最近一个信用评价周期被湖南省交通运输厅评为D级、最近两个信用评价周期连续被湖南省交通运输厅评为C级、最近三个信用评价周期连续被湖南省交通运输厅评为B级及以下信用等级的承包人，不得参加投标。

注：承包人须在“信誉情况表”中说明相关的情况，并附有关证明材料。

附录4  资格审查条件（项目经理和项目总工程师要求）

| 职 位 | 职 称 | 建 造 师 证 | 安全生产考核合格证 | 人员数量 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 中级及以上职称 | 二级及以上注册建造师证书（公路工程专业） 须注册在承包人处 | 交通主管部门核发的公路B类安全生产考核合格证书 | 1 |
| 项目总工 | 中级及以上职称 | / | 交通主管部门核发的公路B类安全生产考核合格证书 | 1 |

注：1.承包人必须提供《拟委任的项目经理和项目总工程师资历表》，表后应附身份证、职称资格证书以及上表要求的其他相关证书（如注册建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件。

2.以上人员均不得处于暂停执业处罚期内，且未被取消资格。在承包文件正本中，所有证件应采用清晰彩色复印件或彩色扫描件，并加盖单位公章。

3.项目经理和项目总工必须是本单位正式职工，承包文件中应附项目经理和项目总工2019年5月1日起至投标截止时间止连续3个月的社保缴费证明。

二、承 包 人 须 知

见《标准施工招标文件》和《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

投标人须知文字部分

第三章  评审办法（合理定价评审抽取法）

第三章  评审办法（合理定价评审抽取法）

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评 审 因 素 与 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 2.3 | 形式评审与响应性评审标准 | （1）承包文件按照发包文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩； a.投标函按发包文件规定填报了投标价、工期及工程质量目标； b.投标函附录的所有数据均符合发包文件规定； c.投标报价工程量清单与发包人提供的合理定价工程量清单一致，未进行修改和删减； d.承包文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）承包文件上法定代表人或其授权代理人的签字、承包人的单位章盖 章齐全，符合发包文件规定： 投标函及投标函附录、承诺函、报价工程量清单的内容，应由承包人的法定代表人或其授权代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由承包人的法定代表人或其授权代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖承包人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 （3）承包人按照发包文件规定的金额、形式、时效提供了保证金： （4）承包人法定代表人的授权代理人，提交了附有法定代表人身份证明的授权委托书。 （5）承包人没有将工程分包。 （6）承包文件载明的项目完成期限未超过发包文件规定的时限。 （7）承包文件未附有发包人不能接受的条件。 （8）权利义务符合发包文件规定。 |
| 2.2 | 资格评审标准 | （1）承包人具备有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证和基本账户开户许可证； （2）承包人的资质等级符合发包文件规定； （3）承包人的类似项目业绩符合发包文件规定； （4）承包人的信誉符合发包文件规定； （5）承包人的项目经理和项目总工资格符合发包文件规定。 |

1．评审方法

本次评审采用合理定价评审抽取法，资格审查为资格后审。评审委员会对所有承包人进行合格性评审后，确定合格承包人名单，推荐进入公开随机抽取承包候选人的承包人名单，最后再从评审委员会评审合格的承包人中随机抽取承包候选人。

2.评审标准

2.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.2资格评审标准：见评审办法前附表（资格后审）。

2.3响应性评审标准：见评审办法前附表。

3.评审程序

3.1 初步评审

3.1.1评审委员会依据本章第2款规定的标准对承包文件进行评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 承包人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“承包人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）以他人名义投标的；以行贿手段谋取中标的；

（3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（4）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2承包文件的澄清和补正

3.2.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求承包人对所提交的承包文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受承包人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2 澄清、说明和补正不得改变承包文件的实质性内容。承包人的书面澄清、说明和补正属于承包文件的组成部分。

3.2.3 评审委员会对承包人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求承包人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.3.4 凡超出发包文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑。

3.3评审结果

3.3.1 评审委员会确定最终合格承包人并推荐进入随机抽取承包候选人程序的名单。

3.3.2 评审委员会完成评标后，应当向发包人提交书面评审报告。

3.4随机抽取承包候选人

3.4.1 随机抽取分两轮进行，第一轮：在评审委员会推荐进入随机抽取承包候选人程序的名单中，按照递交承包文件签到的先后顺序，由承包人法定代表人或授权委托代理人（拟派项目经理）抽取，承包人抽取的号码为该承包人的代码；第二轮：由发包人代表随机抽取，共抽取三次。第一次抽取的号码所对应的承包人为第一承包候选人，第二次抽取的为第二承包候选人，第三次抽取的为第三承包候选人。采用摇号机设备时，第一轮由承包人代表启动摇号设备，第二轮由发包人代表启动摇号设备。

3.4.2 通过随机抽取的号码必须由承包人的法定代表人或其授权委托人签字进行确认，承包人不确认的将视为自动放弃随机抽取资格。”

3.4.3 随机抽取时承包人法定代表人或授权委托人（拟派项目经理）未准时出席抽签会议，视为自动放弃随机抽取资格。

3.4.4 随机抽取时承包人法定代表人未出示法定代表人身份证明和本人身份证或授权委托人（拟派项目经理）未出示授权委托书和本人身份证的，视为自动放弃随机抽取资格。

第四章 合同条款及格式

一、通用合同条款

二、专用合同条款

三、合同附件格式

一、通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》“通用合同条款”

二、专用合同条款

A、公路工程专用合同条款

见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

B、项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“承包文件格式”的投标承诺函附录中的数据（供承包人确认）与本表所列有重复。若发现不一致时应及时通知发包人。

| 序号 | 条 款 号 | 信 息 或 数 据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人： 地 址： |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人： 地 址： |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2 年 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： （6）根据第15.3款发出的变更指示的，监理人的变更权限 详见发包人的监理实施办法 |
| 6 | 4.1.10 | 民工工资保证金：按湖南省交通运输厅湘交基建[2013]205号文《湖南省公路水运工程建设领域农民工工资支付与管理工作暂行规定》执行 |
| 7 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备： 否 |
| 8 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施： 否 |
| 9 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签署施工承 包合同协议书后7天内 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：签署施工承包合同协议书后 21天内 |
| 10 | 11.5 | 逾期交工违约金：10000元/天 |
| 11 | 11.5 | 逾期交工违约金限额： 2 % 签约合同价 |
| 12 | 11.6 | 提前交工的奖金： 依据发包人制定的相关承包人考核奖惩办法实行 |
| 13 | 11.6 | 提前交工的奖金限额： 依据发包人制定的相关承包人考核奖惩办法实行 |
| 14 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发 包人给与的奖励 依据发包人制定的相关承包人考核奖惩办法实行 |
| 15 | 16.1 | 调价按相关政策执行 |
| 16 | 17.2.1 | 开工预付款金额： 0 % 签约合同价，发包人将根据县委县政府相关规定，按工程进度付款。 |
| 17 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例： 0 |
| 18 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 4 份 |
| 19 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额：不适用。 |
| 20 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率： 按中国人民银行同期的短期贷款利率加手续费 |
| 21 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：不适用 |
| 22 | 17.4.1 | 质量保证金限额： 3 %签约合同价 |
| 23 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交竣工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份 |
| 24 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份 |
| 25 | 18.2 | 竣工资料的份数： 4 份 |
| 26 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 27 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行： 是 |
| 28 | 24.1 | 争议的最终解决方式：诉讼，向有管辖权的人民法院提起诉讼。 |

项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中。

4.1.10其他义务

（6）细化为：

1、发包人或监理工程师根据工地的具体情况，为加强管理或保证质量，举办现场施工人员培训班，承包人应按照监理工程师指定的有关人员参加培训学习，所需费用由承包人承担。

2、发包人按规定计提的安全生产专项经费，承包人应按技术规范补充条款的相关规定专款专用，切实加强安全生产工作。

3、承包人雇用的施工运输车辆应严格遵守湖南省交通运输厅和当地公安交警部门的有关规定。

4、承包人应遵守发包人制订的《建设资金管理办法》等相关管理制度或规定。

- 4.6 承包人人员的管理

4.6.3 末增加：

承包人安排在施工现场的项目经理、项目总工及其他主要管理人员和技术人员，应保持相对稳定，上述人员的执业资格证，由发包人统一管理，工程交工验收时交还本人。

- 4.11不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：

- 在施工范围内埋在地下的文物等。

- 10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：

1．主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

2．工期的保证体系及保证措施

3．工程质量管理体系及保证措施

4．安全生产管理体系及保证措施

5．环境保护保证体系及保证措施

6．文明施工、文物保护保证体系及保证措施

7．项目风险预测与防范，事故应急预案

8．其他应说明的事项

- 11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：发生连续五天以上40Cº高温天气，或五十年一遇及以上的强降雨（以永州市气象局发布的气象资料为准）。

- 12.1承包人暂停施工的责任

12.1（6）由承包人承担的其他暂停施工：因承包人原因导致第三方阻止承包人施工而造成的暂停施工。

15.3 变更程序

15.3.4本条款修改为：变更必须按照交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通部令2005年第5号）、《湖南省公路工程设计变更管理办法》（湘交基建字[2005]517号）、《湖南省公路建设精细化管理办法》（湘交基建[2008]555号文）及发包人的相关变更管理办法执行。

15.4 变更的估价原则

15.4.4 修改为:一般变更，已标价工程量清单中无适用或类似子目单价的，按县财政部门现行的文件规定计算该子目的单价。

- 16. 价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

调价按相关政策执行。

20.保险

20.1工程保险

本款末尾增加；本项目的保险公司由发包人指定，并以发包人和承包人名义共同投保，不超过工程量清单金额的保险费经监理工程师签证后由发包人承担，承包人根据实际情况或有关规定增加的其他商业保险由承包人承担。

20.5 其他保险

本款末尾增加：承包人应为其所雇佣的全部人员办理工伤保险，其费用由承包人承担。

- 21.1不可抗力的确认

21.1.1（6）不可抗力的其他情形：        /

- 22.1承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

（7）改为：

承包人违约的其他情况（包括但不限于下列情形）：

①承包人未能按期开工；

②项目经理、总工或项目经理部其他主要人员擅离工地（项目经理、总工离开工地3天内未经驻地监理工程师书面批准，离开工地3天以上未经发包人总经理书面批准，项目经理部其他主要人员离开工地未经项目经理书面批准）；

③项目经理、项目总工或项目部其他主要人员（路基路面工程师、桥梁工程师、测量工程师、计量工程师、试验工程师、质检工程师、专职安全员）在工地的时间每月少于22天；

④承包人进场的机械设备数量、型号或新旧程度不符合发包文件要求的；

22.1.2 对承包人违约的处理

增加：

(4)当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

①承包人违反第1.8款（除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务）或第4.3款（承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人）的约定，发包人有权终止合同，不退还承包人的履约保证金，并由承包人承担由此引起的发包人的直接损失；

②承包人违反第5.3款（运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用）的约定，违约金为每次0.5万—1万元；

③违反第6.4款（除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用）的约定，违约金为大中型设备每台次0.5万元，小型设备每台次0.2万元，临时设施为2万元；

④承包人发生22.1.1（3）目（承包人违反第5.4 款禁止使用不合格的材料和工程设备的约定，使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程）违约行为，违约金为5万—10万元；

⑤承包人发生22.1.1（5）目（承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补）违约行为，违约金为缺陷责任修复所需费用的1.5倍。

⑥承包人发生22.1.1（7）①目（承包人未能按期开工）违约行为，违约金为1万元/日。

⑦承包人发生22.1.1（7）②目[项目经理、总工或项目经理部其他主要人员擅离工地（项目经理、总工离开工地3天内未经驻地监理工程师书面批准，离开工地3天以上未经发包人总经理书面批准，项目经理部其他主要人员离开工地未经项目经理书面批准）]违约行为，违约金为：项目经理、项目总工擅离工地2000元/人.天,其他主要人员1000元/人·天。

⑧承包人发生22.1.1（7）③目[项目经理、项目总工或项目部其他主要人员（路基路面工程师、桥梁工程师、测量工程师、计量工程师、试验工程师、质检工程师、专职安全员）在工地的时间每月少于22天]违约行为，违约金为项目经理、项目总工2000元/人·天,其他主要人员1000元/人·天。

⑨承包人发生22.1.1（7）④目（承包人进场的机械设备数量、型号或新旧程度不符合发包文件要求的）违约行为，违约金为大中型设备每台次0.5万元，小型设备每台次0.2万元。

三、合同附件格式

（中标后填写）

附件一  合同协议书              见《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》

附件二  廉政合同                见《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》

附件三  安全生产合同            见《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》

附件四  其他主要管理人员和技术人员最低要求

附件五  主要机械设备和试验检测设备最低要求

附件六  项目经理委托书格式       见《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》

附件七  履约担保格式             见《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》

附件八  预付款担保格式           见《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》

附件九  工程资金监管协议格式     见《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》

附件十  环境保护和水土保持合同格式（新增）

附件四  其他主要管理人员和技术人员最低要求

| 人 员 | 资质要求 （相关专业） | 全部经验 （年） | 类似工程 经 验 （年） | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基路面工程师 | 工程师及以上 | 5 | 5 | 1 |
| 测量工程师 | 工程师及以上 | 5 | 3 | 1 |
| 财务负责人 | 会计师及以上 | 5 | 3 | 1 |
| 计量工程师 兼施工计划负责人 | 交通部乙级及以上造价工程师或建设部全国注册造价师 | 5 | 3 | 1 |
| 专职 安全员 | C类 安全生产考核合格证 | 3 | 2 | 1 |

注：发包人将在发出中标通知书之前，要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员，经发包人审批后作为派驻本项目的项目管理机构主要人员且不允许更换。

附件五  主要机械设备和试验检测设备最低要求

| 规 格 要 求 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 一、主要施工机械 |  |  |
| 135KW以内履带式推土机 | 台 | 1 |
| 1.0m³履带式单斗挖掘机 | 台 | 2 |
| 20～25T 轮胎式压路机 | 台 | 1 |
| … |  |  |
| 二、主要实验检测设备 |  |  |
| 全站仪 | 台 | 1 |
| 水准仪 | 台 | 1 |
| … |  |  |

注：发包人将在发出中标通知书之前，要求中标人按照本表的最低要求填报为本项目配备的主要机械设备和试验检测设备，经发包人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。

附件十  环境保护和水土保持合同格式（新增）

环境保护和水土保持合同

为减少工程施工对环境的影响，尽可能地恢复环境自然植被面，本项目发包人（发包人全称）（以下简称“甲方”）与承包人         （以下简称“乙方”）特此签订环境保护和水土保持合同。

一、甲方职责

- 严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规。

- 按照“预防为主，保护优先”和“管生产必须管环境”的原则开展环境保护和水

土保持管理工作，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

- 重要的环境保护和水土保持设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同

时设计、审批，同时验收、投入使用。

- 组织对乙方的施工现场和施工驻地进行环境保护和水土保持工作的检查，监督乙

方及时处理各种环境污染、环境破坏的问题。

- 凡发现乙方在施工现场和施工驻地有环境污染和环境破坏的行为，甲方应责令乙

方及时整改，若情节严重，甲方应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。

二、乙方职责

1．严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规并认真执行。

2．坚持“预防为主，保护优先”、“管生产必须管环境”及 “谁破坏谁恢复”的原

则，加强环境保护和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度，配备专职及兼职的环保检查人员，有组织有领导地开展环境保护和水土保持工作。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员（包括临时雇请的雇佣人员），必须熟悉和遵守本合同有关环境保护和水土保持的各项规定，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3．建立健全环境保护和水土保持责任制。从项目经理到生产工人（包括临时雇请的

雇佣人员）的环境保护和水土保持管理系统必须做到纵向到底一环不漏；各职能部门、人员的环境保护和水土保持责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是环境保护和水土保持的第一责任人。现场设置的环境保护和水土保持机构，应配备专职环保监督员，专职负责本合同工程环境保护和水土保持的宣传、检查工作，有权发布指令，防止污染和破坏环境的事件发生。

三、违约责任

如因乙方不遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，造成环境污染或破坏，甲方有权责令乙方限期进行整改，并视其情节对乙方批评、罚款或终止合同：

- 情节轻微者，甲方可对乙方予以通报批评，并向乙方课以1～10万元违约金；

- 累计三次因环境问题被有关方面通报批评，或情节严重，甲方可以终止乙方在

标段的工程承包合同。

本合同正本一式六份，合同双方个执三份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲  方：      （盖章）                  乙  方：        （盖章）

法定代表人或其                          法定代表人或其

授权的代理人（签字）：                   授权的代理人（签字）：

地  址：                                地  址：

电  话：                                电  话：

日  期：      年    月    日            日  期：      年    月    日

- 合理定价的工程量清单

1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价或总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的—般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价时，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润、招标服务费等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 不可预见费（暂定金额）的数量及拟用子目的说明：本项目无不可预见费（暂定金额），但不包含在投标最高限价中。

2.8 专项暂定金额的数量及拟用子目的说明：本项目无专项暂定金额。

3.计日工说明

本项目不列计日工。

4.其他说明

招标人提供的工程量清单，投标人不得修改。投标人填入报价的工程量清单应打印一套装入投标文件正本，每一页均应由法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章。

合理定价的工程量清单另册

第  二  卷

第六章  图	 纸

（另 册）

第  三  卷

第七章	 技术规范

（另 册）

第八章	工程量清单计量规则

（另 册）

第  四  卷

第九章  承包文件格式

正本/副本

东安县大庙口镇南溪花海公路工程施工

承 包 文 件

承包人：    （盖单位章）

年      月    日

目	 录

一、投标承诺函及投标承诺函附录

二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

三、交易保证金

四、已确认的合理定价工程量清单

五、资格审查资料

（一）承包人基本情况表

（二）拟委任的项目经理和项目总工资历表

（三）近3年完成的类似项目情况表

（四）信誉情况表

六、承诺函

七、其他资料

一、投标承诺函及投标承诺函附录

# （一）投标承诺函

致：            （发包人名称）：

1.我方已仔细研究了    （项目名称）   施工发包文件的全部内容（含补遗书第  号至第   号），在考察工程现场后，愿意按发包人给定的合理定价人民币（大写）       元（¥      ）为投标报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.工程质量：        ，安全目标：             ，工期：       。

3.我方承诺在交易有效期内不修改、撤销承包文件。

4.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）    元（¥     ）。

5.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照发包文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6.我方在此声明，所递交的承包文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“承包人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8.         （其他补充说明）。

承 包 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

# （二）投标承诺函附录

| 序号 | 条 款 名 称 | 合同条目号 | 约 定 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 2年 |  |
| 2 | 民工工资保证金 | 4.1.10 | 按湘交基建[2013]205号文执行 |  |
| 3 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 10000 元/天 |  |
| 4 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 2 %签约合同价 |  |
| 5 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 依据发包人制定的相关承包人考核奖惩办法实行 |  |
| 6 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 依据发包人制定的相关承包人考核奖惩办法实行 |  |
| 7 | 价格调整的差额计算 | 16.1 | 调价按相关规定执行 |  |
| 8 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 0 %签约合同价，发包人将根据县委县政府相关规定，按工程进度付款。 |  |
| 9 | 材料、设备预付款 | 17.2.1 | 0 % |  |
| 10 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | 不适用 |  |
| 11 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 按中国人民银行同期短期贷款利率加手续费 |  |
| 12 | 质量保证金百分比 | 17.4.1 | 不适用 |  |
| 13 | 质量保证金限额 | 17.4.1 | 3 %合同价格 |  |
| 14 | 合同其他条款 |  | 无异议 | 若有异议 请填写 具体内容 |

承 包 人:        （全称）(盖单位章)

承包文件签署人签名:

年    月    日

二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

# （一）法定代表人身份证明

承包人名称：

单位性质：

地      址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名： （法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：

系                   （承包人名称）的法定代表人。

特此证明。

承包人：              （盖单位章）

年    月    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

# （二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （承包人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改        （项目名称）施工承包文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证和授权委托人的身份证

承  包  人：                （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：1.法定代表人和委托代理人必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2.如果由承包人的法定代表人亲自签署承包文件，并参加开标，则不需提交授权委托书。

三、交易保证金

注：附缴纳交易保证金银行回单（或收款单位的保证金收款收据）复印件。

四、已确认的合理定价工程量清单

将发包人合理定价的工程量清单装入承包文件正本中，工程量清单的每一页都应有法定代表人或委托代理人签字，并且加盖单位公章。

五、资格审查资料

# （一）承包人基本情况表

| 承包人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及承包人投资参股的关联 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后附企业法人营业执照副本全本的复印件、施工资质证书副本全本的复印件、安全生产许可证副本全本的复印件、基本账户开户许可证的复印件，并加盖单位章。

# （二）拟委任的项目经理和项目总工资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 发包人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表后附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件。

2.以上证件均为彩色复印件或彩色扫描件，加盖单位公章。

3.项目经理和项目总工必须是本单位正式职工，承包文件中应附项目经理和项目总工近六个月及以上加盖有社保机构单位公章的社保缴费证明。

# （三）近3年完成的类似项目情况表

| 序 号 | 1 | … |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |
| 项目所在地 |  |  |
| 发包人名称 |  |  |
| 发包人地址 |  |  |
| 发包人电话 |  |  |
| 合同价格 |  |  |
| 开工日期 |  |  |
| 交工日期 |  |  |
| 承担的工作 |  |  |
| 工程质量 |  |  |
| 项目经理 |  |  |
| 项目总工 |  |  |
| 总监理工程师及电话 |  |  |
| 项目描述 |  |  |
| 备 注 |  |  |

注：1．本表填写的类似工程项目，应是承包人在近3年内（按投标截止之日起往前推算）独立完成的，且应满足发包文件第二章承包人须知附录2 资格审查条件（业绩最低要求），并标明序号。本表后须附类似项目业绩的中标通知书和合同协议书，以及由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书的复印件以及网站业绩截图。

2．如近年来，承包人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

3．应在备注中说明承包人承担的具体施工任务，是独立施工还是作为联合体得牵头人或成员单位施工。

# （四）信誉情况表

| 序号 | 情 况 说 明 | 时 间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：承包人应按照发包文件第二章“承包人须知”前附表附录3规定，逐条说明其信誉情况。

六、承 诺 函

（发包人名称）：

我方参加了       （项目名称）      施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

若本项目发包文件未要求我方在承包文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在发包人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经发包人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

若我方已按本项目发包文件要求在承包文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在承包文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目发包人有权取消我方的中标资格，并由发包人将我方的违约行为上报上级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

承  包  人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

七、其他材料

1．承包人近3年介入的与工程施工质量有关的诉讼案件（如有，要附有相关裁定书及业主证明文件）。

2．承包人近3年因公路工程施工质量或生产安全等问题，受到省级及以上行政主管部门通报批评的情况。

3.承包人近3年度在湖南省交通运输厅的信用评价情况。

| 信用评价年度 | 信用等级 | 信用评价结果文号 | 承包人评价结果在文号附件表格中的序号 | 信用评价动态调整文号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 |  |  |  |  |
| 2017年 |  |  |  |  |
| 2016年 |  |  |  |  |

4.承包人在“国家企业信用信息公示系统”中查询的是否被列入严重违法失信企业名单截图；

5.承包人在“信用中国网站”中的是否被列入失信被执行名单截图；

6.承包人认为需要提供的其他资料。